Договор подряда
г. Москва	«12» марта 2026 г.
Иванов Иван Иванович, 05.06.1985 г.р., паспорт 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015, зарегистрирован(-а) по адресу: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», а также Петров Пётр Петрович, 05.06.1985 г.р., паспорт 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015, зарегистрирован(-а) по адресу: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15, именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Петров Пётр Петрович (Подрядчик) обязуется по заданию Иванов Иван Иванович (Заказчик) выполнить работы: капитальный ремонт кровли жилого дома площадью 96 кв. м с заменой стропильной системы и мягкого покрытия — и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, стр. 2. Результат, подлежащий передаче Заказчику: отремонтированная кровля 96 кв. м, готовая к эксплуатации, с исполнительными схемами и паспортами материалов.
1.3. Объём, содержание и требования к результату определяются настоящим договором, заданием и сметой.
1.4. Способы выполнения задания Подрядчик определяет самостоятельно, если договором не установлено иное.
1.5. Работы считаются выполненными надлежащим образом, если результат соответствует согласованным требованиям и пригоден для использования по назначению.
2. Особенности строительного подряда
2.1. Настоящий договор является договором строительного подряда: Подрядчик обязуется в установленный срок построить объект либо выполнить строительные, монтажные и пусконаладочные работы, а Заказчик — создать необходимые условия для их выполнения, принять результат и уплатить цену.
2.2. Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку или обеспечить фронт работ в состоянии, пригодном для начала и производства работ.
2.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с технической документацией, сметой, обязательными строительными нормами и требованиями технических регламентов.
2.4. Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований технической документации и обязательных для сторон строительных норм и правил.
2.5. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и энергоресурсами осуществляется в порядке, установленном разделом о материалах.
3. Особенности проектных и изыскательских работ
3.1. Подрядчик по заданию Заказчика разрабатывает техническую документацию и выполняет изыскательские работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
3.2. Задание на проектирование: разработать проект перепланировки квартиры 62 кв. м: демонтаж двух перегородок, перенос кухни-ниши, расчёт нагрузок, согласуемый комплект на 18 листах.
3.3. Задание и исходные данные, переданные Заказчиком, обязательны для Подрядчика, отступление от них допускается только с письменного согласия Заказчика.
3.4. Подрядчик гарантирует, что разработанная документация соответствует заданию, исходным данным и требованиям технических регламентов и не нарушает прав третьих лиц.
3.5. Готовая документация передаётся Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в редактируемом и нередактируемом форматах.
3.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика безвозмездно переделать документацию при обнаружении в ней недостатков, а также возместить убытки, вызванные такими недостатками.
4. Особенности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
4.1. Подрядчик обязуется провести научные исследования либо разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а Заказчик — принять работу и оплатить её.
4.2. Содержание и требования к работам определяются техническим заданием: разработать и изготовить опытный образец фильтра тонкой очистки производительностью 12 куб. м/ч, комплект конструкторской документации и методику испытаний.
4.3. Научно-исследовательские работы выполняются лично, привлечение третьих лиц допускается только с согласия Заказчика.
4.4. Стороны признают, что результат научного исследования может оказаться недостижимым по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, и в этом случае Заказчик оплачивает фактически понесённые Подрядчиком затраты в пределах цены работ.
4.5. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о выявленной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
4.6. Итогом работ является научный или технический отчёт и опытный образец, передаваемые Заказчику по акту.
5. Бытовой подряд: информация и права Заказчика-гражданина
5.1. Настоящий договор является договором бытового подряда: работы выполняются для удовлетворения бытовых или других личных потребностей Заказчика-гражданина, а Подрядчик осуществляет соответствующую предпринимательскую деятельность.
5.2. К отношениям сторон применяется законодательство о защите прав потребителей.
5.3. Подрядчик обязан до заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемых работах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить по просьбе Заказчика конкретное лицо, которое будет выполнять работы.
5.4. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительных работ или услуг и обусловливать выполнение одних работ обязательным заказом других.
5.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата отказаться от договора, уплатив часть цены пропорционально выполненной работе и возместив Подрядчику расходы, произведённые до получения уведомления об отказе.
5.6. Экземпляр договора и документ, подтверждающий оплату, передаются Заказчику.
6. Изготовление вещи и переход права на неё
6.1. Работы выполняются по изготовлению вещи с последующей передачей прав на неё Заказчику.
6.2. Индивидуальные характеристики изготавливаемого изделия — размеры, материал, цвет, фурнитура, комплектность и способ крепления — согласуются сторонами в задании и являются существенным условием договора.
6.3. Если изделие изготавливается по месту установки, Подрядчик обязан произвести контрольные замеры до запуска изделия в производство и несёт риск ошибок собственных замеров.
6.4. Право собственности на изготовленную вещь переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приёмки.
6.5. До передачи результата риск случайной гибели изготовленной вещи несёт Подрядчик.
6.6. Доставка, подъём на этаж и сборка изделия входят в цену работ, если стороны письменно не согласовали иное.
7. Приём транспортного средства в ремонт
7.1. Транспортное средство, передаваемое в ремонт: Lada Vesta, 2019 г. в., VIN XTA111234K5678901, г/н А123ВС777, пробег 84 500 км. Приём транспортного средства оформляется актом с фиксацией комплектности, видимых повреждений, показаний одометра и остатка топлива, акт подписывается обеими сторонами.
7.2. Перечень выявленных неисправностей и требуемых работ фиксируется в дефектной ведомости, которая согласуется Заказчиком до начала ремонта.
7.3. При обнаружении в ходе ремонта скрытых неисправностей, требующих дополнительных работ или замены деталей, Подрядчик обязан приостановить работы и согласовать с Заказчиком объём и стоимость дополнительных работ.
7.4. Подрядчик отвечает за сохранность транспортного средства и находящегося в нём имущества с момента приёма и до момента возврата Заказчику.
7.5. Заменённые детали и узлы возвращаются Заказчику по требованию, заявленному до окончания ремонта, а невостребованные утилизируются Подрядчиком.
8. Работы на оборудовании и пусконаладка
8.1. Оборудование, в отношении которого выполняются работы: токарный станок 16К20, зав. № 4412, 1998 г. в., наработка 21 400 моточасов.
8.2. Оборудование передаётся Подрядчику по акту с указанием комплектности, заводских номеров, наработки и выявленных дефектов либо работы выполняются по месту нахождения оборудования без его перемещения.
8.3. Подрядчик проводит диагностику, определяет причину неисправности и согласует с Заказчиком перечень работ, необходимые запасные части и их стоимость.
8.4. Пусконаладочные работы завершаются проверкой оборудования под нагрузкой в присутствии представителя Заказчика с составлением протокола испытаний.
8.5. Подрядчик обязан соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителя и не допускать действий, влекущих досрочное прекращение гарантии изготовителя.
8.6. Заказчик обеспечивает подключение оборудования к электрическим сетям и подачу ресурсов, необходимых для наладки и испытаний.
9. Работы на земельном участке и благоустройство
9.1. Работы выполняются на земельном участке (территории) по адресу г. Москва, ул. Ленина, д. 1, стр. 2. Заказчик подтверждает наличие у него прав на участок и отсутствие ограничений, препятствующих выполнению работ.
9.2. До начала земляных работ стороны совместно уточняют расположение подземных коммуникаций, и Подрядчик не отвечает за повреждение коммуникаций, о которых Заказчик не сообщил и которые не отражены в переданных схемах.
9.3. Работы по благоустройству включают планировку, устройство покрытий, водоотвод, озеленение и установку малых архитектурных форм в объёме, определённом заданием.
9.4. Подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство прилегающей территории, вывезти излишки грунта и растительные остатки.
9.5. Сезонные ограничения, объективно препятствующие выполнению работ, продлевают срок соразмерно периоду их действия при условии письменного уведомления Заказчика.
10. Работы на инженерных системах
10.1. Работы затрагивают инженерные системы объекта: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию или слаботочные сети.
10.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектной документацией, техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и обязательными требованиями безопасности.
10.3. Отключение и последующее подключение инженерных систем производится по согласованию с Заказчиком и обслуживающей организацией с предварительным уведомлением не менее чем за один рабочий день.
10.4. По завершении работ Подрядчик проводит испытания смонтированных систем — опрессовку, проверку сопротивления изоляции, проверку работоспособности — и передаёт Заказчику исполнительную документацию и паспорта на оборудование.
10.5. Самовольное вмешательство в общедомовые инженерные системы и изменение их проектных параметров не допускается.
11. Задание и техническая документация
11.1. Техническое задание и техническая документация, определяющие объём, содержание и требования к работам, согласованы сторонами и являются неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).
11.2. Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии с технической документацией и сметой.
11.3. Обнаружив в документации ошибки, противоречия или неполноту данных, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику до начала соответствующих работ и приостановить их выполнение.
11.4. Внесение изменений в техническую документацию допускается по письменному соглашению сторон, а если изменения требуют дополнительных работ стоимостью свыше десяти процентов цены, стороны согласуют новую цену договора.
11.5. Заказчик отвечает за достоверность и полноту переданных исходных данных, разрешительной и проектной документации.
12. Сроки выполнения работ
12.1. Начало работ — 10.03.2026, окончание работ — 30.04.2026. Подрядчик приступает к работам после выполнения Заказчиком встречных обязанностей, необходимых для их начала.
12.2. Работы могут быть завершены досрочно при условии согласования с Заказчиком даты досрочной приёмки, досрочно выполненные работы принимаются и оплачиваются на условиях настоящего договора.
12.3. Нарушение конечного срока даёт Заказчику право требовать возмещения убытков, а при утрате интереса к исполнению — отказаться от принятия исполнения.
12.4. Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
12.6. Этапы работ и график
12.6.1. Работы выполняются поэтапно в соответствии с графиком (Приложение № 3), который определяет наименование этапов, сроки начала и окончания каждого этапа и его стоимость.
12.6.2. Результат каждого этапа сдаётся и принимается отдельно по акту.
12.6.3. Нарушение срока отдельного этапа влечёт последствия, предусмотренные разделом об ответственности, независимо от соблюдения конечного срока выполнения работ.
12.6.4. Перенос срока этапа оформляется дополнительным соглашением сторон.
12.7. Продление сроков
12.7.1. Сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени задержки в случаях просрочки Заказчика в передаче объекта, материалов, документации или в предоставлении доступа, приостановления работ по основаниям, предусмотренным договором и законом, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств в течение трёх рабочих дней с момента, когда он узнал о них.
12.7.3. Продление срока оформляется дополнительным соглашением, а при уклонении Заказчика от его подписания срок считается продлённым на период документально подтверждённой задержки.
13. Цена работ
13.1. Цена работ составляет 480000. Цена включает вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек, в том числе стоимость материалов и оборудования, если они предоставляются Подрядчиком.
13.2. Цена является твёрдой.
13.3. Если цена определена сметой, смета приобретает силу и становится частью договора с момента её подтверждения Заказчиком (Приложение № 2).
13.4. Все расчёты по договору производятся в рублях Российской Федерации.
13.6. Твёрдая цена
13.6.1. Твёрдая цена не подлежит изменению в связи с тем, что фактические расходы Подрядчика оказались меньше или больше учтённых при её определении.
13.6.2. Подрядчик не вправе требовать увеличения твёрдой цены, а Заказчик — её уменьшения.
13.6.3. Исключением является существенное возрастание стоимости материалов и оборудования либо оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора: в этом случае Подрядчик вправе требовать увеличения цены, а при отказе Заказчика — расторжения договора.
13.6.4. Увеличение объёма работ по инициативе Заказчика оформляется дополнительным соглашением с отдельным определением цены дополнительного объёма.
13.7. Приблизительная цена
13.7.1. Приблизительная цена определена сметой и подлежит уточнению по фактически выполненному объёму работ.
13.7.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении приблизительной цены, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
13.7.3. Заказчик, не согласившийся на превышение цены, вправе отказаться от договора, оплатив Подрядчику фактически выполненную часть работ.
13.7.4. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении, обязан выполнить работы, сохраняя право на оплату по первоначально определённой цене.
13.7.5. Итоговая стоимость фиксируется в акте сдачи-приёмки на основании исполнительной сметы.
13.8. Экономия Подрядчика
13.8.1. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше учтённых при определении цены, он сохраняет право на оплату по цене, предусмотренной договором, при условии, что экономия не повлияла на качество работ.
13.8.2. Заказчик вправе оспорить экономию, если докажет, что она достигнута за счёт применения материалов худшего качества или отступления от согласованной технологии.
13.8.3. Экономия, достигнутая за счёт предложенных Подрядчиком технических решений, между сторонами не распределяется.
14. Порядок расчётов
14.1. Порядок оплаты: аванс и окончательный расчёт по акту.
14.2. Оплата производится безналичным переводом на расчётный счёт Подрядчика в течение 5 рабочих дней с даты возникновения обязанности по оплате.
14.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его счёта либо с момента передачи наличных денег Подрядчику под расписку.
14.4. Заказчик вправе не производить оплату до устранения выявленных при приёмке недостатков, о которых заявлено в мотивированном отказе от подписания акта.
14.5. По требованию любой из сторон проводится сверка расчётов, акт сверки подписывается в течение пяти рабочих дней с даты получения.
14.6. Аванс
14.6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 процентов цены работ в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора.
14.6.2. Аванс засчитывается в счёт оплаты работ пропорционально принятым объёмам.
14.6.3. Подрядчик приступает к работам после поступления аванса, срок начала работ сдвигается на период просрочки его перечисления.
14.6.4. При прекращении договора до выполнения работ неотработанная часть аванса возвращается Заказчику в течение десяти рабочих дней с даты предъявления требования, а при просрочке возврата на неё начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами.
14.7. Поэтапная оплата
14.7.1. Оплата производится за каждый принятый этап на основании подписанного сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу.
14.7.2. Стоимость этапов определяется графиком выполнения работ.
14.7.3. Приёмка и оплата отдельного этапа не лишают Заказчика права заявить о недостатках, выявленных при приёмке результата работ в целом.
14.7.4. Задержка оплаты принятого этапа даёт Подрядчику право приостановить выполнение последующих этапов с соразмерным продлением сроков.
14.8. Оплата после приёмки
14.8.1. Оплата производится единовременно после приёмки результата работ в полном объёме на основании подписанного сторонами акта сдачи-приёмки.
14.8.2. Промежуточные платежи не производятся, если стороны не согласовали иное дополнительным соглашением.
14.8.3. Основанием для оплаты являются акт сдачи-приёмки и счёт Подрядчика, при этом отсутствие счёта не освобождает Заказчика от обязанности оплатить принятые работы в установленный срок.
15. Подрядчик — предприниматель или организация: документы
15.1. Подрядчик самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги и страховые взносы с доходов, полученных по настоящему договору.
15.2. Подрядчик обязан выставить Заказчику счёт, а при применении общей системы налогообложения — счёт-фактуру или универсальный передаточный документ в установленный законом срок.
15.3. Если Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения или иной специальный режим, цена налогом на добавленную стоимость не облагается, о чём делается отметка в акте и счёте.
15.4. Об изменении применяемого налогового режима Подрядчик уведомляет Заказчика в течение пяти рабочих дней.
15.5. Стороны обмениваются первичными документами на бумажном носителе либо по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
16. Материалы и оборудование
16.1. Обеспечение работ материалами и оборудованием: иждивением Подрядчика — из его материалов и его средствами.
16.2. Сторона, предоставляющая материалы и оборудование, отвечает за их качество, комплектность и своевременность передачи.
16.3. Подрядчик, выполняющий работы своим иждивением, несёт ответственность за ненадлежащее качество применённых материалов и оборудования, в том числе за обременение их правами третьих лиц.
16.4. Материалы, не соответствующие требованиям качества или технической документации, подлежат замене предоставившей их стороной в срок, не нарушающий график работ.
16.5. Подрядчик обязан применять материалы, имеющие документы, подтверждающие их соответствие обязательным требованиям, и по требованию Заказчика предъявлять такие документы.
16.6. Материалы Заказчика
16.6.1. Материалы и оборудование Заказчика передаются Подрядчику по акту (Приложение № 5) с указанием наименования, количества и состояния.
16.6.2. Подрядчик обязан использовать предоставленные материалы экономно и расчётливо, после окончания работ представить отчёт об их израсходовании и возвратить остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ на стоимость остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
16.6.3. Подрядчик несёт ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования и иного имущества, оказавшегося в его владении в связи с исполнением договора.
16.6.4. Обнаружив непригодность или недоброкачественность материалов Заказчика, Подрядчик обязан приостановить работы и письменно уведомить об этом Заказчика.
17. Обязанности Подрядчика
17.1. Подрядчик принимает на себя перечисленные ниже обязанности и обеспечивает их исполнение на протяжении всего срока действия договора.
17.2. Объём и сроки
17.2.1. Выполнить работы в согласованном объёме, в установленные сроки и в соответствии с заданием, сметой и требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
17.3. Персонал и средства
17.3.1. Обеспечить выполнение работ необходимым персоналом требуемой квалификации, собственным инструментом, оснасткой и техникой, если договором не предусмотрено иное.
17.4. Безопасность на объекте
17.4.1. Соблюдать на объекте требования охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности, а также действующий у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим, с которым Подрядчик ознакомлен.
17.5. Информирование Заказчика
17.5.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по его письменному запросу в течение двух рабочих дней и незамедлительно сообщать об обстоятельствах, препятствующих исполнению.
17.6. Устранение недостатков
17.6.1. Своевременно и за свой счёт устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока, если они возникли не по вине Заказчика.
17.7. Передача документов
17.7.1. Передать Заказчику вместе с результатом работ документы, необходимые для его эксплуатации: инструкции, паспорта, сертификаты, гарантийные талоны и исполнительные схемы.
17.8. Бережное отношение
17.8.1. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением договора, и не использовать имущество Заказчика в целях, не связанных с выполнением работ.
18. Права Подрядчика
18.1. Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ, требовать своевременного предоставления материалов, документации, доступа на объект и иного предусмотренного договором содействия.
18.2. Подрядчик вправе требовать своевременной приёмки работ и подписания акта на основании представленных отчётных документов, а также своевременной оплаты выполненных работ.
18.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, если нарушение Заказчиком встречных обязанностей препятствует исполнению, а также отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
18.4. Подрядчик вправе удерживать результат работ, а также принадлежащие Заказчику оборудование и переданные для переработки материалы до уплаты причитающихся ему сумм.
18.5. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, согласовав с Заказчиком дату досрочной приёмки.
19. Обязанности Заказчика
19.1. Заказчик принимает на себя перечисленные ниже обязанности, исполнение которых необходимо для выполнения работ Подрядчиком.
19.2. Передача объекта и документации
19.2.1. Передать Подрядчику объект, фронт работ, техническую документацию и исходные данные, необходимые для начала и производства работ, в срок не позднее дня начала работ.
19.3. Доступ на объект
19.3.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на объект в согласованные дни и часы, а при необходимости — оформление пропусков для работников Подрядчика.
19.4. Ресурсы для производства работ
19.4.1. Обеспечить возможность подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения объекта в объёме, необходимом для выполнения работ, если иное не следует из задания.
19.5. Рассмотрение запросов
19.5.1. Своевременно рассматривать поступившие от Подрядчика запросы, согласования и уведомления и давать на них ответ в срок не более пяти рабочих дней.
19.6. Приёмка и оплата
19.6.1. Осмотреть и принять результат работ в порядке и в сроки, установленные договором, и оплатить его.
19.7. Сообщение о недостатках
19.7.1. Сообщать Подрядчику об обнаруженных отступлениях от условий договора и иных недостатках работ немедленно после их обнаружения.
20. Права Заказчика
20.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
20.2. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии выполняемых работ и требовать представления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение.
20.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к работам или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
20.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении — отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика.
21. Личное выполнение работ
21.1. Подрядчик обязуется выполнить работы лично, своими силами, без привлечения субподрядчиков и иных третьих лиц.
21.2. Привлечение третьих лиц к выполнению работ является существенным нарушением договора и даёт Заказчику право отказаться от него в одностороннем внесудебном порядке с возмещением убытков.
21.3. Замена конкретного работника, указанного в задании в качестве исполнителя, допускается только с письменного согласия Заказчика.
22. Привлечение третьих лиц по согласованию
22.1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ третьих лиц только с предварительного письменного согласия Заказчика.
22.2. Запрос о согласовании должен содержать сведения о привлекаемом лице, поручаемом ему объёме работ и наличии у него необходимых допусков и квалификации.
22.3. Привлечение третьего лица не создаёт правоотношений между ним и Заказчиком: Подрядчик остаётся ответственным перед Заказчиком за результат и отвечает за действия привлечённых лиц как за свои собственные.
22.4. Заказчик вправе отказать в согласовании привлечения конкретного лица без объяснения причин.
23. Свободное привлечение субподрядчиков
23.1. Подрядчик вправе привлекать к исполнению обязательств субподрядчиков без дополнительного согласования с Заказчиком, выступая в отношении них генеральным подрядчиком.
23.2. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками — за неисполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.
23.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключённых каждым из них с Подрядчиком.
23.4. Подрядчик обязан по письменному запросу Заказчика раскрыть перечень привлечённых субподрядчиков и поручённые им объёмы.
24. Объект, доступ и режим работ
24.1. Заказчик передаёт Подрядчику доступ на объект, а при необходимости — ключи, пропуска и коды доступа, что фиксируется в акте о передаче объекта под производство работ (Приложение № 4).
24.2. Подрядчик обеспечивает сохранность объекта и находящегося на нём имущества Заказчика в период выполнения работ и несёт риск повреждения отделки, конструкций и оборудования, не входящих в объём работ.
24.3. Режим выполнения работ учитывает установленные ограничения по времени проведения шумных работ, а в многоквартирном доме — правила, утверждённые общим собранием, управляющей организацией и региональным законодательством о тишине.
24.4. Подрядчик обязан не допускать на объект посторонних лиц и по окончании каждого рабочего дня приводить рабочую зону в безопасное состояние.
24.5. По завершении работ объект и средства доступа возвращаются Заказчику по акту.
25. Уборка объекта и вывоз отходов
25.1. Вывоз строительного мусора и отходов, образовавшихся при выполнении работ, входит в обязанности Подрядчика и включён в цену работ.
25.2. Складирование отходов допускается только в местах, согласованных с Заказчиком, с соблюдением санитарных требований и без загромождения путей эвакуации и проездов.
25.3. Передача отходов осуществляется лицам, имеющим право на обращение с отходами соответствующего класса опасности, и по требованию Заказчика Подрядчик представляет подтверждающие документы.
25.4. По окончании работ Подрядчик выполняет уборку помещений и прилегающей территории и передаёт объект в состоянии, пригодном для использования по назначению.
26. Контроль и надзор Заказчика
26.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
26.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику: не заявивший о таких отступлениях Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
26.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе контроля указания Заказчика, если они не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в его деятельность.
26.4. Заказчик вправе привлечь для контроля независимого специалиста, письменно уведомив Подрядчика и сообщив объём полномочий такого лица.
27. Сдача и приёмка результата работ
27.1. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности результата с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы.
27.2. Приёмка оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 7), подписываемым обеими сторонами.
27.3. Заказчик, обнаруживший при приёмке отступления от договора или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и зафиксировать недостатки в акте.
27.4. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки.
27.5. О скрытых недостатках Заказчик извещает Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
27.6. Датой выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приёмки либо дата составления одностороннего акта.
27.7. Мотивированный отказ и доработки
27.7.1. При наличии замечаний Заказчик направляет мотивированный отказ от приёмки с перечнем недостатков и предлагаемым сроком их устранения.
27.7.2. Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, доработки выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты, если недостатки возникли по его вине.
27.7.3. После устранения недостатков работы предъявляются к повторной приёмке в общем порядке.
27.7.4. Недостатки, не отражённые в мотивированном отказе, считаются отсутствующими, за исключением скрытых недостатков.
28. Качество работ
28.1. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям договора, технической документации, требованиям технических регламентов и обязательных стандартов, а при отсутствии таких требований — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
28.2. Результат работ должен в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если оно не установлено — для обычного использования результата работы такого рода.
28.3. Подрядчик подтверждает, что применяемые им технологии, материалы и оборудование позволяют достичь согласованных сторонами показателей качества.
28.4. Помимо обязательных требований стороны согласовали соблюдение технологии, установленной производителем применяемых материалов, отсутствие видимых дефектов отделки и соответствие геометрии конструкций проектным значениям.
29. Гарантийный срок
29.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяцев и исчисляется с даты подписания акта сдачи-приёмки.
29.2. Гарантия распространяется на всё, составляющее результат работ, включая применённые Подрядчиком материалы и оборудование, если иной гарантийный срок не установлен их изготовителем.
29.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого результат не мог использоваться из-за недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
29.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока Заказчик направляет Подрядчику уведомление, а Подрядчик обязан в течение трёх рабочих дней обеспечить явку представителя для составления акта и приступить к устранению недостатков в согласованный срок.
29.5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, нарушения правил эксплуатации, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
30. Изменение договора
30.1. Изменения и дополнения к договору действительны при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями сторон.
30.2. Условия договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон путём подписания дополнительного соглашения, вступающего в силу с момента его подписания.
30.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
30.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов, наименования и иных существенных сведений в течение трёх рабочих дней, до получения такого извещения исполнение по прежним реквизитам считается надлежащим.
31. Уведомления и юридически значимые сообщения
31.1. Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в реквизитах сторон, заказным письмом с уведомлением о вручении, вручением под подпись либо на адреса электронной почты сторон.
31.2. Сообщение, направленное по адресу, указанному в договоре, считается доставленным и в тех случаях, когда оно не было вручено или сторона не ознакомилась с ним по обстоятельствам, зависящим от неё.
31.3. Стороны признают юридическую силу за документами и сообщениями, направленными по электронной почте, указанной в реквизитах, при условии возможности установить отправителя.
31.4. Оперативная переписка по вопросам хода работ может вестись в мессенджерах по номерам телефонов, указанным в реквизитах, но не заменяет письменной формы для уведомлений об отказе от договора, о приёмке работ и для претензий.
32. Заключительные положения
32.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
32.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
32.3. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
32.4. Недействительность отдельного условия не влечёт недействительности договора в целом, стороны заменяют такое условие действительным, максимально близким по смыслу.
32.5. Все предшествующие переговоры, переписка и предварительные договорённости по предмету договора утрачивают силу с момента его подписания.
32.6. Неотъемлемыми частями договора являются согласованные сторонами приложения, указанные в тексте.

Приложение № 1 к документу
Задание на выполнение работ (техническое задание)
Задание определяет виды, объёмы и требования к работам, выполняемым по договору, и является его неотъемлемой частью.
	№
	Вид работ
	Ед. изм.
	Объём
	Требования к результату

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Применяемые материалы и оборудование, согласованные сторонами: ______________________________________.
Особые условия производства работ (режим, ограничения, требования к персоналу): ______________________________________.
Исходные данные и документы, переданные Заказчиком: ______________________________________.
Задание подписано обеими сторонами и вступает в силу одновременно с договором.

Приложение № 2 к документу
Смета на выполнение работ
Смета определяет состав, объём и стоимость работ и материалов.
	№
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Стоимость работ: ______________________ руб.
Стоимость материалов и оборудования Подрядчика: ______________________ руб.
Всего по смете: ______________________ руб.
Смета составлена в соответствии с условием договора о виде цены; при твёрдой цене итог сметы изменению не подлежит, при приблизительной — уточняется по фактически выполненному объёму.

Приложение № 3 к документу
График выполнения работ по этапам
График определяет последовательность, сроки и стоимость этапов работ.
	№ этапа
	Наименование этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Стоимость этапа, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Результат каждого этапа сдаётся отдельным актом.
Перенос сроков отдельного этапа допускается только по письменному соглашению сторон и оформляется новой редакцией графика.

Приложение № 4 к документу
Акт передачи объекта под производство работ
Заказчик передал, а Подрядчик принял объект (помещение, площадку, имущество) для выполнения работ по договору.
Адрес объекта: ______________________________________.
Состояние объекта на момент передачи, имеющиеся повреждения и особенности: ______________________________________.
	№
	Передаваемое имущество, ключи, пропуска
	Кол-во
	Состояние
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Показания приборов учёта на дату передачи: электроэнергия ____________, вода ____________.
Объект пригоден для производства работ, замечания сторон отсутствуют либо изложены выше.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.

Приложение № 5 к документу
Акт приёма-передачи материалов и оборудования Заказчика
Заказчик передал, а Подрядчик принял для использования при выполнении работ следующие материалы и оборудование.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость, руб.
	Состояние

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Всего передано на сумму: ______________________ руб.
Подрядчик обязан использовать переданное экономно, представить отчёт об израсходовании и возвратить остаток.
Отчёт об израсходовании материалов представляется одновременно с актом сдачи-приёмки выполненных работ.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.

Приложение № 6 к документу
Дефектная ведомость
Ведомость фиксирует выявленные дефекты и перечень работ, необходимых для их устранения.
Объект осмотра: ______________________________________.
Дата осмотра: «____» ______________ 20____ г.
	№
	Место и описание дефекта
	Причина
	Необходимые работы
	Ориентировочная стоимость, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ведомость составлена совместно сторонами и является основанием для согласования объёма и стоимости работ.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.

Приложение № 7 к документу
Акт сдачи-приёмки выполненных работ
Подрядчик сдал, а Заказчик принял результат работ по договору.
Период выполнения работ: с «____» ______________ 20____ г. по «____» ______________ 20____ г.
	№
	Наименование выполненных работ
	Ед. изм.
	Объём
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Всего выполнено работ на сумму: ______________________ руб.
Ранее выплаченный аванс: ______________________ руб. Подлежит оплате: ______________________ руб.
Работы выполнены в полном объёме и в согласованные сроки, качество работ соответствует условиям договора.
Замечания Заказчика: ______________________________________.
Гарантийный срок на принятый результат исчисляется с даты подписания настоящего акта.
Стороны взаимных претензий по объёму, качеству и срокам не имеют, за исключением указанных выше.
Подписи сторон: Заказчик ______________ / Подрядчик ______________.
33. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 05.06.1985

Паспорт: 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015

Адрес места жительства: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15
Заказчик ____________ / Иванов И. И.
	Подрядчик
Петров Пётр Петрович

Дата рождения: 05.06.1985

Паспорт: 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015

Адрес места жительства: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15
Подрядчик ____________ / Петров П. П.



Образец заполнения «Договор подряда» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/dogovor-podryada
Страница 1 из 1
